BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ HOÀN THIỆN DỰ ÁN

WEBSITE HỖ TRỢ BỆNH NHÂN TRA CỨU THUỐC NÊN TRÁNH KHI ĐANG CÓ BỆNH NỀN

Môn học: Công nghệ phần mềm / Phân tích thiết kế hệ thống

Loại dự án: Website tra cứu cảnh báo thuốc - bệnh nền

Công nghệ: ASP.NET Core Web API, PostgreSQL, HTML/CSS/JavaScript, Bootstrap, JWT

Phiên bản tài liệu: Hoàn thiện dự án để demo và nộp báo cáo

Năm: 2026

Lưu ý y tế: Hệ thống chỉ hỗ trợ sàng lọc thông tin ban đầu, không thay thế tư vấn, chẩn đoán hoặc chỉ định của bác sĩ/dược sĩ.

# LỜI CẢM ƠN

Nhóm em xin chân thành cảm ơn giảng viên đã hướng dẫn và tạo điều kiện để nhóm thực hiện đề tài Website hỗ trợ bệnh nhân tra cứu thuốc nên tránh khi đang có bệnh nền. Trong quá trình thực hiện, nhóm đã có cơ hội vận dụng kiến thức về khảo sát yêu cầu, phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng backend API, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện và kiểm thử phần mềm.

Báo cáo này tổng hợp quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng và hoàn thiện dự án. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, hệ thống vẫn có thể tiếp tục mở rộng trong tương lai, đặc biệt là mở rộng cơ sở dữ liệu cảnh báo và tích hợp thêm nguồn dữ liệu y tế chính thống.

# LỜI CAM ĐOAN

Nhóm em xin cam đoan báo cáo và mã nguồn dự án là kết quả tìm hiểu, phân tích, tổng hợp và xây dựng phục vụ mục đích học tập. Các dữ liệu thuốc, bệnh nền và cảnh báo trong hệ thống là dữ liệu mẫu dùng cho demo đồ án, không được sử dụng như chỉ định điều trị thực tế.

Nhóm cam kết không trình bày hệ thống như một công cụ chẩn đoán y khoa. Mọi kết quả tra cứu đều cần được hiểu là thông tin tham khảo ban đầu và người dùng cần hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi quyết định sử dụng thuốc.

# MỤC LỤC TÓM TẮT

Chương 1. Khảo sát và xác định yêu cầu

Chương 2. Phân tích hệ thống theo Agile Scrum

Chương 3. Phân tích nghiệp vụ và UML

Chương 4. Thiết kế hệ thống

Chương 5. Xây dựng và hoàn thiện dự án

Chương 6. Kiểm thử, đánh giá và hướng phát triển

# CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

## 1.1. Giới thiệu bài toán

Trong thực tế, nhiều người bệnh đang có bệnh nền như tăng huyết áp, suy thận, bệnh gan, đau dạ dày, đái tháo đường, hen suyễn hoặc bệnh tim mạch thường gặp khó khăn khi tự kiểm tra thuốc nào cần thận trọng. Khi mua thuốc không kê đơn hoặc đọc lại toa thuốc, người bệnh có thể không biết một thuốc có thể làm nặng bệnh nền, gây tác dụng phụ hoặc cần hỏi chuyên môn trước khi dùng.

Đề tài được xây dựng nhằm tạo một website hỗ trợ bệnh nhân tra cứu nhanh mối liên hệ giữa thuốc và bệnh nền. Hệ thống cho phép nhập tên thuốc, chọn bệnh nền, xem mức độ cảnh báo, nội dung cảnh báo và khuyến nghị. Ngoài tra cứu đơn lẻ, hệ thống có module AI nội bộ dạng expert system để phân tích nhiều thuốc và nhiều bệnh nền cùng lúc dựa trên dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu.

## 1.2. Product Vision

Website Drug Warning hướng đến việc trở thành công cụ hỗ trợ sàng lọc ban đầu, giúp người bệnh chủ động hơn khi kiểm tra thuốc nên tránh hoặc cần thận trọng khi đang có bệnh nền. Sản phẩm ưu tiên giao diện đơn giản, dễ dùng, dữ liệu có thể cập nhật bởi quản trị viên và luôn hiển thị cảnh báo an toàn y tế.

## 1.3. Mục tiêu hệ thống

Cung cấp chức năng tra cứu cảnh báo thuốc theo bệnh nền một cách nhanh chóng.

Hiển thị mức độ rủi ro theo bốn cấp Low, Medium, High, Critical.

Cho phép quản trị viên cập nhật danh mục thuốc, bệnh nền và cảnh báo.

Tích hợp module AI nội bộ để phân tích nhiều thuốc và nhiều bệnh nền cùng lúc.

Cung cấp dữ liệu mẫu đủ để demo các luồng nghiệp vụ chính.

Đảm bảo thông tin chỉ mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn y tế chuyên môn.

## 1.4. Phạm vi hệ thống

| Nhóm phạm vi | Nội dung thực hiện |
| --- | --- |
| Người dùng/bệnh nhân | Xem trang chủ, xem hướng dẫn, tra cứu thuốc theo bệnh nền, xem kết quả cảnh báo, dùng AI hỗ trợ. |
| Quản trị viên | Đăng nhập bằng JWT, quản lý thuốc, quản lý bệnh nền, quản lý cảnh báo thuốc - bệnh nền. |
| Backend | Xây dựng API bằng ASP.NET Core, xử lý dữ liệu, xác thực JWT, seed dữ liệu mẫu. |
| Database | PostgreSQL lưu bảng Admins, Medicines, Diseases, MedicineWarnings. |
| AI nội bộ | So khớp tên thuốc, bệnh nền, tổng hợp cảnh báo và gợi ý theo mức rủi ro. |
| Ngoài phạm vi | Không chẩn đoán bệnh, không kê đơn, không thay thế bác sĩ, không kết nối dữ liệu bệnh viện thật. |

## 1.5. Stakeholder

| Stakeholder | Vai trò | Nhu cầu chính |
| --- | --- | --- |
| Bệnh nhân/người dùng | Người tra cứu thông tin | Tra cứu nhanh thuốc cần tránh hoặc cần thận trọng khi có bệnh nền. |
| Quản trị viên | Người quản lý dữ liệu | Cập nhật thuốc, bệnh nền, cảnh báo và duy trì dữ liệu chính xác. |
| Bác sĩ/dược sĩ giả định | Nguồn tham vấn chuyên môn | Cung cấp hoặc kiểm tra nội dung cảnh báo trước khi đưa vào hệ thống thật. |
| Giảng viên | Người đánh giá đồ án | Xem được quy trình phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử. |
| Nhóm phát triển | Người xây dựng hệ thống | Hoàn thiện mã nguồn, tài liệu, test case và demo. |

## 1.6. Yêu cầu chức năng

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| F01 | Tra cứu thuốc theo bệnh nền | Người dùng nhập tên thuốc và chọn bệnh nền để xem cảnh báo. |
| F02 | Xem danh sách thuốc | Hệ thống hiển thị danh sách thuốc lấy từ database. |
| F03 | Xem danh sách bệnh nền | Hệ thống hiển thị danh sách bệnh nền lấy từ database. |
| F04 | Xem kết quả cảnh báo | Hiển thị mức rủi ro, nội dung cảnh báo và khuyến nghị. |
| F05 | AI hỗ trợ phân tích | Người dùng nhập nhiều thuốc, nhiều bệnh nền để AI tổng hợp rủi ro. |
| F06 | Đăng nhập admin | Admin đăng nhập username/password và nhận JWT token. |
| F07 | Quản lý thuốc | Admin thêm, xem, xóa thuốc. |
| F08 | Quản lý bệnh nền | Admin thêm, xem, xóa bệnh nền. |
| F09 | Quản lý cảnh báo | Admin thêm, xem, xóa cảnh báo liên kết thuốc - bệnh nền. |
| F10 | Kiểm thử API | Swagger hỗ trợ kiểm tra các endpoint quan trọng. |
| F11 | Seed dữ liệu mẫu | Backend tự tạo bảng và dữ liệu demo khi chạy lần đầu. |
| F12 | Hiển thị lưu ý y tế | Website nhấn mạnh kết quả không thay thế tư vấn y tế chuyên môn. |

## 1.7. Yêu cầu phi chức năng

| Mã | Yêu cầu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| NF01 | Dễ sử dụng | Giao diện đơn giản, có navbar, form rõ ràng, kết quả dễ đọc. |
| NF02 | Bảo mật | Các API quản trị yêu cầu JWT và role Admin. |
| NF03 | Hiệu năng | Tra cứu nhanh trên PostgreSQL với dữ liệu nội bộ. |
| NF04 | Dễ mở rộng | Có thể bổ sung thuốc, bệnh nền, cảnh báo mới qua dashboard. |
| NF05 | An toàn y tế | Luôn hiển thị disclaimer và không đưa ra chỉ định điều trị. |
| NF06 | Bảo trì | Code chia Controller, DTO, Service, Model, Data. |
| NF07 | Khả dụng demo | Có dữ liệu mẫu và hướng dẫn chạy backend/frontend. |

# CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THEO AGILE SCRUM

## 2.1. Product Backlog tổng quát

| Mã | Hạng mục | Độ ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Tra cứu thuốc theo bệnh nền | Cao | Chức năng chính của bệnh nhân. |
| PB02 | Xem kết quả cảnh báo | Cao | Hiển thị rõ mức rủi ro và khuyến nghị. |
| PB03 | AI phân tích nhiều thuốc | Trung bình | Tăng giá trị demo và tính mới. |
| PB04 | Đăng nhập admin JWT | Cao | Bảo vệ chức năng quản trị. |
| PB05 | CRUD thuốc | Cao | Quản lý dữ liệu thuốc. |
| PB06 | CRUD bệnh nền | Cao | Quản lý dữ liệu bệnh nền. |
| PB07 | CRUD cảnh báo | Cao | Tạo quan hệ thuốc - bệnh nền. |
| PB08 | Swagger test API | Trung bình | Hỗ trợ kiểm thử. |
| PB09 | Tài liệu báo cáo | Trung bình | Phục vụ nộp đồ án. |
| PB10 | Kịch bản demo | Trung bình | Hỗ trợ trình bày sản phẩm. |

## 2.2. Epic

| Epic | Tên Epic | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| EPIC-01 | Khảo sát và phân tích yêu cầu | Làm rõ bài toán, stakeholder, yêu cầu chức năng và phi chức năng. |
| EPIC-02 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Thiết kế bảng thuốc, bệnh nền, cảnh báo và admin. |
| EPIC-03 | Xây dựng backend API | Cung cấp REST API cho frontend và Swagger. |
| EPIC-04 | Xây dựng frontend bệnh nhân | Giao diện tra cứu, AI, hướng dẫn và kết quả. |
| EPIC-05 | Quản trị hệ thống | Dashboard quản lý dữ liệu thật qua API. |
| EPIC-06 | AI hỗ trợ sàng lọc rủi ro | Phân tích nhiều thuốc và bệnh nền dựa trên expert system. |
| EPIC-07 | Kiểm thử và sửa lỗi | Hoàn thiện test case và xử lý lỗi phát hiện. |
| EPIC-08 | Bảo mật và phân quyền | Xác thực JWT cho chức năng admin. |
| EPIC-09 | Tài liệu và hướng dẫn chạy | README, báo cáo, UML, API test case. |
| EPIC-10 | Triển khai demo | Chuẩn bị dữ liệu và kịch bản thuyết trình. |

## 2.3. User Story tiêu biểu

| Mã | User Story | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| US01 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhập tên thuốc để tra cứu cảnh báo. | Nhập tên thuốc và chọn bệnh nền, hệ thống trả kết quả phù hợp. |
| US02 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem mức độ nguy hiểm. | Kết quả có Low/Medium/High/Critical. |
| US03 | Là bệnh nhân, tôi muốn đọc khuyến nghị an toàn. | Mỗi cảnh báo có phần khuyến nghị. |
| US04 | Là bệnh nhân, tôi muốn dùng AI để nhập nhiều thuốc cùng lúc. | AI trả về danh sách rủi ro được sắp xếp theo mức nguy hiểm. |
| US05 | Là admin, tôi muốn đăng nhập để quản lý dữ liệu. | Đăng nhập thành công trả JWT token. |
| US06 | Là admin, tôi muốn thêm thuốc mới. | Thuốc được lưu database và xuất hiện trong danh sách. |
| US07 | Là admin, tôi muốn thêm bệnh nền mới. | Bệnh nền được lưu database và xuất hiện trong form tra cứu. |
| US08 | Là admin, tôi muốn thêm cảnh báo thuốc - bệnh nền. | Cảnh báo mới có thể tra cứu ngay. |
| US09 | Là admin, tôi muốn xóa dữ liệu sai. | Dữ liệu bị xóa không còn hiển thị. |
| US10 | Là giảng viên, tôi muốn xem tài liệu phân tích. | Báo cáo có yêu cầu, UML, test case và hướng dẫn chạy. |

## 2.4. Sprint Planning

| Sprint | Mục tiêu | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Khảo sát, phân tích yêu cầu, xác định chức năng. | Mô tả hệ thống, stakeholder, yêu cầu chức năng/phi chức năng. |
| Sprint 2 | Thiết kế CSDL, API và UML. | ERD, class diagram, use case, database script. |
| Sprint 3 | Xây dựng backend ASP.NET Core. | Controllers, DTOs, Services, JWT, Seeder, Swagger. |
| Sprint 4 | Xây dựng frontend bệnh nhân. | Trang chủ, tra cứu, kết quả, hướng dẫn, AI assistant. |
| Sprint 5 | Hoàn thiện admin và kiểm thử. | Dashboard gọi API thật, quản lý cảnh báo, test case, tài liệu. |

# CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ UML

## 3.1. Tác nhân hệ thống

| Tác nhân | Mô tả | Use case liên quan |
| --- | --- | --- |
| Bệnh nhân | Người dùng tra cứu thông tin thuốc và bệnh nền. | Tra cứu thuốc, xem cảnh báo, dùng AI, xem hướng dẫn. |
| Quản trị viên | Người quản lý dữ liệu hệ thống. | Đăng nhập, quản lý thuốc, bệnh nền, cảnh báo. |
| AI Advisor | Module xử lý nội bộ. | Nhận diện dữ liệu, so khớp database, tổng hợp rủi ro. |

## 3.2. Use Case tổng quát

Use Case tổng quát gồm các chức năng chính: Tra cứu thuốc theo bệnh nền, Xem kết quả cảnh báo, AI phân tích nhiều thuốc, Xem hướng dẫn, Đăng nhập admin, Quản lý thuốc, Quản lý bệnh nền và Quản lý cảnh báo.

| Use Case | Tác nhân | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Tra cứu thuốc theo bệnh nền | Bệnh nhân | Kiểm tra thuốc có cảnh báo với bệnh nền đã chọn hay không. |
| Xem kết quả cảnh báo | Bệnh nhân | Xem mức rủi ro, nội dung cảnh báo, khuyến nghị. |
| AI phân tích nhiều thuốc | Bệnh nhân, AI Advisor | Phân tích danh sách thuốc và bệnh nền cùng lúc. |
| Đăng nhập admin | Quản trị viên | Xác thực quyền quản trị. |
| Quản lý thuốc | Quản trị viên | Thêm, xem, xóa thuốc. |
| Quản lý bệnh nền | Quản trị viên | Thêm, xem, xóa bệnh nền. |
| Quản lý cảnh báo | Quản trị viên | Thêm, xem, xóa cảnh báo thuốc - bệnh nền. |

## 3.3. Đặc tả Use Case: Tra cứu thuốc theo bệnh nền

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên Use Case | Tra cứu thuốc theo bệnh nền |
| Tác nhân | Bệnh nhân/người dùng |
| Mô tả | Người dùng nhập tên thuốc, chọn bệnh nền, hệ thống trả kết quả cảnh báo nếu có dữ liệu phù hợp. |
| Điều kiện tiên quyết | Backend đang chạy, database có dữ liệu thuốc và bệnh nền. |
| Điều kiện kết thúc | Kết quả cảnh báo hoặc thông báo chưa có dữ liệu được hiển thị. |
| Luồng chính | 1. Người dùng mở trang tra cứu. 2. Nhập tên thuốc. 3. Chọn bệnh nền. 4. Bấm Tra cứu. 5. Frontend gọi API. 6. Backend truy vấn database. 7. Hệ thống hiển thị kết quả. |
| Luồng thay thế | Nếu không nhập thuốc hoặc chưa chọn bệnh nền, hệ thống yêu cầu nhập lại. Nếu không có cảnh báo, hệ thống hiển thị thông báo chưa tìm thấy cảnh báo phù hợp. |

## 3.4. Đặc tả Use Case: AI hỗ trợ phân tích

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên Use Case | AI hỗ trợ phân tích nhiều thuốc và bệnh nền |
| Tác nhân | Bệnh nhân, AI Advisor |
| Mô tả | Người dùng nhập nhiều thuốc và nhiều bệnh nền. AI nội bộ tách chuỗi, chuẩn hóa, so khớp database, tổng hợp rủi ro. |
| Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu thuốc, bệnh nền và cảnh báo đã có trong database. |
| Điều kiện kết thúc | Hệ thống hiển thị danh sách thuốc nhận diện, bệnh nền nhận diện, rủi ro, gợi ý và disclaimer. |
| Luồng chính | 1. Người dùng mở trang AI. 2. Nhập danh sách thuốc. 3. Nhập danh sách bệnh nền. 4. Bấm AI phân tích. 5. AI xử lý và trả kết quả. |
| Luồng thay thế | Nếu AI không nhận diện được dữ liệu, hệ thống gợi ý nhập rõ tên thuốc và bệnh nền hơn. |

## 3.5. Đặc tả Use Case: Quản lý cảnh báo

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên Use Case | Quản lý cảnh báo thuốc - bệnh nền |
| Tác nhân | Quản trị viên |
| Mô tả | Admin thêm, xem, xóa cảnh báo liên kết một thuốc với một bệnh nền. |
| Điều kiện tiên quyết | Admin đã đăng nhập và có JWT token hợp lệ. |
| Điều kiện kết thúc | Cảnh báo được cập nhật trong database và có thể dùng cho tra cứu. |
| Luồng chính | 1. Admin mở dashboard. 2. Chọn tab quản lý cảnh báo. 3. Chọn thuốc, bệnh nền, mức rủi ro. 4. Nhập nội dung cảnh báo, khuyến nghị. 5. Bấm thêm cảnh báo. 6. Backend lưu dữ liệu. |
| Luồng thay thế | Nếu cảnh báo cho cặp thuốc - bệnh nền đã tồn tại, hệ thống báo trùng dữ liệu. |

## 3.6. PlantUML dùng để vẽ sơ đồ

Có thể copy nội dung sau vào PlantUML, StarUML plugin hoặc draw.io để xuất hình UML.

@startuml
actor "Bệnh nhân"
actor "Quản trị viên"
rectangle "Drug Warning Website" {
  usecase "Tra cứu thuốc theo bệnh nền"
  usecase "AI phân tích nhiều thuốc"
  usecase "Đăng nhập admin"
  usecase "Quản lý thuốc"
  usecase "Quản lý bệnh nền"
  usecase "Quản lý cảnh báo"
}
@enduml

# CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 4.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống áp dụng kiến trúc 3 lớp. Lớp Presentation là frontend HTML/CSS/JavaScript. Lớp Business Logic là ASP.NET Core Controllers và Services. Lớp Data Access sử dụng Entity Framework Core kết nối PostgreSQL.

| Lớp | Thành phần | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| Presentation Layer | HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap | Hiển thị giao diện, nhận nhập liệu, gọi API và hiển thị kết quả. |
| Business Logic Layer | Controllers, DTOs, Services | Xử lý request, xác thực, nghiệp vụ cảnh báo, AI Advisor. |
| Data Access Layer | AppDbContext, EF Core, PostgreSQL | Lưu trữ và truy vấn thuốc, bệnh nền, cảnh báo, admin. |

## 4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

| Bảng | Các trường chính | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Admins | Id, Username, PasswordHash, FullName | Lưu tài khoản quản trị. |
| Medicines | Id, Name, Description, Usage, SideEffects, CreatedAt | Lưu danh mục thuốc. |
| Diseases | Id, Name, Description, CreatedAt | Lưu danh mục bệnh nền. |
| MedicineWarnings | Id, MedicineId, DiseaseId, RiskLevel, WarningContent, Recommendation | Lưu cảnh báo liên kết thuốc và bệnh nền. |

Quan hệ dữ liệu: Một thuốc có nhiều cảnh báo; một bệnh nền có nhiều cảnh báo; MedicineWarnings là bảng trung gian giữa Medicines và Diseases. Cặp MedicineId và DiseaseId được đặt unique để tránh trùng cảnh báo.

## 4.3. Thiết kế API

| Nhóm API | Endpoint | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Auth | POST /api/Auth/login | Đăng nhập admin và lấy JWT token. |
| Medicines | GET /api/Medicines | Lấy danh sách thuốc. |
| Medicines | POST /api/Medicines | Thêm thuốc mới, yêu cầu JWT. |
| Medicines | DELETE /api/Medicines/{id} | Xóa thuốc, yêu cầu JWT. |
| Diseases | GET /api/Diseases | Lấy danh sách bệnh nền. |
| Diseases | POST /api/Diseases | Thêm bệnh nền, yêu cầu JWT. |
| Warnings | GET /api/Warnings/search | Tra cứu cảnh báo theo tên thuốc và bệnh nền. |
| Warnings | POST /api/Warnings | Thêm cảnh báo, yêu cầu JWT. |
| AI | POST /api/AiAdvisor/analyze | Phân tích nhiều thuốc và bệnh nền. |

## 4.4. Thiết kế giao diện

| Màn hình | Mục đích | Thành phần chính |
| --- | --- | --- |
| index.html | Trang chủ giới thiệu hệ thống | Hero, nút Tra cứu, nút AI hỗ trợ, các lợi ích chính. |
| search.html | Tra cứu thuốc | Ô nhập thuốc, datalist thuốc, select bệnh nền, nút Tra cứu. |
| warning-result.html | Kết quả cảnh báo | Thông báo tìm thấy/chưa tìm thấy, badge mức độ, nội dung cảnh báo. |
| ai-assistant.html | AI phân tích | Textarea thuốc, textarea bệnh nền, nhóm tuổi, ghi chú, kết quả AI. |
| login.html | Đăng nhập admin | Username, password, thông báo lỗi. |
| admin-dashboard.html | Quản trị dữ liệu | Thống kê, tab thuốc, tab bệnh nền, tab cảnh báo. |

# CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN DỰ ÁN

## 5.1. Công nghệ sử dụng

| Thành phần | Công nghệ |
| --- | --- |
| Backend | ASP.NET Core Web API .NET 8 |
| Database | PostgreSQL |
| ORM | Entity Framework Core + Npgsql |
| Xác thực | JWT Bearer Authentication |
| Frontend | HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap 5 |
| API Testing | Swagger UI |
| AI hỗ trợ | Expert system nội bộ xử lý dữ liệu từ database |
| Tài liệu/UML | Markdown, PlantUML, Word report |

## 5.2. Cấu trúc mã nguồn

Drug-Warning-Website-main/
├── backend/DrugWarningAPI/
│   ├── Controllers/
│   ├── Data/
│   ├── DTOs/
│   ├── Model/
│   ├── Services/
│   ├── Program.cs
│   └── appsettings.json
├── database/
│   ├── create_database.sql
│   └── sample_data.sql
├── docs/
│   ├── PHAN_TICH_DE_TAI.md
│   ├── UML_GOI_Y.md
│   ├── API_TEST_CASES.md
│   ├── HOAN_THIEN_DU_AN.md
│   └── JIRA_BACKLOG.csv
└── frontend/
    ├── index.html
    ├── search.html
    ├── warning-result.html
    ├── ai-assistant.html
    ├── login.html
    ├── admin-dashboard.html
    └── js/

## 5.3. Nội dung đã hoàn thiện trong mã nguồn

Sửa đăng nhập admin để gọi API /api/Auth/login và lưu JWT token.

Bổ sung hàm apiGet, apiPost, apiPut, apiDelete dùng chung trong frontend/js/config.js.

Viết lại dashboard admin để quản lý dữ liệu thật từ PostgreSQL thay vì localStorage.

Bổ sung tab quản lý cảnh báo thuốc - bệnh nền trong admin dashboard.

Bổ sung tài liệu HOAN_THIEN_DU_AN.md, UML_PLANTUML.puml và JIRA_BACKLOG.csv.

Giữ module AI Advisor dạng expert system phù hợp demo offline, không cần API key ngoài.

## 5.4. Quy trình chạy dự án

1. Cài .NET 8 SDK và PostgreSQL.

2. Tạo database drug_warning_db trong PostgreSQL.

3. Sửa mật khẩu PostgreSQL trong backend/DrugWarningAPI/appsettings.json nếu cần.

4. Mở terminal tại backend/DrugWarningAPI và chạy dotnet restore.

5. Chạy backend bằng lệnh dotnet run --urls "http://localhost:5000".

6. Mở Swagger tại http://localhost:5000/swagger để test API.

7. Mở frontend/index.html bằng Live Server hoặc trình duyệt.

8. Đăng nhập admin bằng tài khoản admin / 123456 để quản lý dữ liệu.

## 5.5. Kịch bản demo

| Bước | Thao tác | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mở trang chủ | Hiển thị giới thiệu hệ thống và nút Tra cứu ngay. |
| 2 | Vào Tra cứu thuốc, nhập Ibuprofen, chọn Suy thận | Hiển thị cảnh báo mức High. |
| 3 | Vào AI hỗ trợ, nhập nhiều thuốc và bệnh nền | AI tổng hợp danh sách rủi ro và mức cao nhất. |
| 4 | Đăng nhập admin | Chuyển đến dashboard admin. |
| 5 | Thêm thuốc hoặc bệnh nền mới | Dữ liệu được lưu và hiển thị lại. |
| 6 | Thêm cảnh báo mới | Cảnh báo có thể tra cứu ở trang bệnh nhân. |

# CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ, ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 6.1. Test case chức năng chính

| Mã | Chức năng | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Đăng nhập admin đúng | admin / 123456 | Nhận JWT token và vào dashboard. |
| TC02 | Đăng nhập sai | admin / sai mật khẩu | Báo sai tài khoản hoặc mật khẩu. |
| TC03 | Tra cứu có cảnh báo | Ibuprofen + Suy thận | Trả cảnh báo mức High. |
| TC04 | Tra cứu chưa có dữ liệu | Thuốc/bệnh nền chưa liên kết | Thông báo chưa tìm thấy cảnh báo phù hợp. |
| TC05 | AI phân tích | Ibuprofen, Paracetamol + Suy thận, Bệnh gan | AI trả danh sách risks và highestRiskLevel. |
| TC06 | Thêm thuốc | Nhập thuốc mới trong dashboard | Thuốc được lưu vào database. |
| TC07 | Thêm bệnh nền | Nhập bệnh nền mới trong dashboard | Bệnh nền được lưu vào database. |
| TC08 | Thêm cảnh báo | Chọn thuốc, bệnh nền, mức rủi ro | Cảnh báo được lưu và tra cứu được. |
| TC09 | Xóa cảnh báo | Xóa một cảnh báo trong dashboard | Cảnh báo không còn hiển thị. |
| TC10 | API không có token | POST /api/Medicines không token | API từ chối truy cập. |

## 6.2. Các lỗi đã phát hiện và xử lý

| Bug | Hiện trạng cũ | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| BUG-01 | Dashboard admin dùng localStorage, không đồng bộ backend. | Viết lại admin.js để gọi API thật. |
| BUG-02 | Trang login không gọi Auth API nên không có JWT. | Sửa auth.js và login.html để dùng API /Auth/login. |
| BUG-03 | Dashboard chưa có quản lý cảnh báo. | Thêm tab quản lý cảnh báo thuốc - bệnh nền. |
| BUG-04 | config.js thiếu hàm PUT/DELETE và Bearer token. | Bổ sung apiPut, apiDelete và buildHeaders. |
| BUG-05 | Khi backend chưa chạy, thông báo lỗi chưa rõ. | Bổ sung alert lỗi kết nối backend/token. |

## 6.3. Đánh giá kết quả đạt được

Hệ thống có đầy đủ luồng demo cho bệnh nhân: tra cứu đơn lẻ, xem kết quả, dùng AI hỗ trợ.

Hệ thống có đầy đủ luồng demo cho admin: đăng nhập JWT, quản lý thuốc, bệnh nền và cảnh báo.

Backend đã có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và phù hợp mô hình đồ án.

Database thiết kế gọn, đúng quan hệ nhiều - nhiều giữa thuốc và bệnh nền thông qua bảng cảnh báo.

Tài liệu dự án có đủ phần phân tích, thiết kế, test case, backlog và hướng dẫn chạy.

## 6.4. Hạn chế

Dữ liệu thuốc và cảnh báo hiện là dữ liệu mẫu phục vụ học tập, chưa phải dữ liệu y khoa chính thức.

Chưa có tài khoản bệnh nhân thật và lịch sử tra cứu cá nhân.

Chưa có quy trình kiểm duyệt nội dung cảnh báo bởi bác sĩ/dược sĩ.

AI là expert system nội bộ, chưa phải mô hình AI y khoa chuyên sâu.

Chưa triển khai lên server thật, mới phục vụ chạy local và demo.

## 6.5. Hướng phát triển

Mở rộng cơ sở dữ liệu thuốc, bệnh nền và cảnh báo theo nguồn đã được kiểm chứng.

Thêm chức năng tài khoản người dùng và lưu lịch sử tra cứu.

Bổ sung vai trò bác sĩ/dược sĩ để duyệt nội dung cảnh báo trước khi công bố.

Thêm tìm kiếm không dấu, tìm kiếm gần đúng và gợi ý tên thuốc khi nhập sai.

Triển khai hệ thống lên cloud và cấu hình HTTPS, logging, backup database.

Bổ sung kiểm thử tự động cho API và kiểm thử giao diện.

# KẾT LUẬN

Đề tài Website hỗ trợ bệnh nhân tra cứu thuốc nên tránh khi đang có bệnh nền có tính thực tiễn và phù hợp với phạm vi đồ án Công nghệ phần mềm. Dự án đã được phân tích theo hướng có người dùng bệnh nhân, quản trị viên và module AI nội bộ. Hệ thống đã có backend, database, frontend, dashboard admin, tài liệu phân tích, test case và hướng dẫn chạy.

Khi sử dụng trong bối cảnh học tập và demo, hệ thống thể hiện rõ quy trình từ khảo sát yêu cầu đến xây dựng sản phẩm. Tuy nhiên, nếu triển khai thực tế, dữ liệu cảnh báo cần được kiểm chứng bởi chuyên gia y tế và hệ thống cần bổ sung quy trình kiểm duyệt nội dung trước khi công bố cho người dùng.

# PHỤ LỤC A. MẪU BODY API AI

POST /api/AiAdvisor/analyze
{
  "medicinesText": "Ibuprofen, Paracetamol, Aspirin",
  "diseasesText": "Tăng huyết áp, Suy thận, Đau dạ dày, Bệnh gan",
  "ageGroup": "Người trưởng thành",
  "note": "Người bệnh đang đau đầu và có bệnh nền"
}

# PHỤ LỤC B. TÀI KHOẢN DEMO

| Vai trò | Username | Password | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin | admin | 123456 | Tài khoản seed mặc định khi backend chạy lần đầu. |